## Slide 1: كشف الأحداث ومراقبتها في وسائل التواصل الاجتماعي اعتمادً على تقنيات التعلم العميق
تقديم: حسن خضور
إشراف: د. رياض سنبل
3/6/2023

## Slide 2
جدول المحتويات
المقدمة
خطة العمل
المراحل المكتملة
خطة المرحلة المتبقية
Event Detection and Monitoring in Social Media

## Slide 3
Event Detection and Monitoring in Social Media
المقدمة
[Syria.liveuamap.com]

## Slide 4
ما هو المشروع وما هدفه؟
كشف الأحداث من منشورات وسائل التواصل باللغة العربية
  عرض الأحداث والأزمات على خريطة حية، للعامة ولصانعي القرار
لماذا نحتاج هكذا نظام؟
وسائل التواصل هي المصدر الأول للأحداث ومجرياتها بالزمن الحي
لا يوجد نظام مشابه يركز على المحتوى العربي وعلى الأحداث المحلية
Event Detection and Monitoring in Social Media
المقدمة

## Slide 5
Event Detection and Monitoring in Social Media
مسألة الاستدلال على الموقع الجغرافي
مسألة كشف الأحداث في دفق بيانات
التعامل مع كمية كبيرة من البيانات
مثال على أطار عام للمسألة (Belcastro et al ).
المقدمة

## Slide 6
Event Detection and Monitoring in Social Media
Sprints
Study Similar Systems
Detection Approaches
Core Sprint (Minimal Viable Project)
Data Collection Sprint
minimal and base lines for AI (current)
Detection and Filtering Approach
Location Inference Approach
Refine the System
Refine the AI Models
Documentation
MVP Release (19 May )
First Release (19 June)
Second Release (15 July )
Production Release (29 July )
Milestones
خطة العمل

## Slide 7
Event Detection and Monitoring in Social Media
الاطلاع على المقاربات والمنهجيات المتبعة لكشف الأحداث
دراسة تحليلية وتصميمية للنظام
تصميم النظام، وتنجيز نسخة أولية (MVP) مع الميزات الرئيسية
تصميم النظام وفق معمارية الخدمات المصغرة
سحب مجموعة بيانات من تويتر
الوصول إلى حد مرجعي، لتحسين النتائج والمنهجية بناء عليه
ما تم إنجازه في الأشواط السابقة (Previous Sprints)
المراحل المنجزة

## Slide 8
Event Detection and Monitoring in Social Media
في النسخة الأولية من النظام تم تنجيز الخدمات التالية:
المراحل المنجزة
خدمة سحب البيانات
خدمة إدارة عمليات سحب البيانات
خدمة الأحداث
خدمة الاستدلال على الموقع
خدمة كشف الأحداث
خدمة الواجهات

## Slide 9
Event Detection and Monitoring in Social Media
المراحل المنجزة

## Slide 10
Event Detection and Monitoring in Social Media
مجموعة البيانات التي تم سحبها
المراحل المنجزة
~20,000 Tweet
من 1ولغاية 31 أيار 2025
تنتمي لـ 107 حدث
تم تنميط 4,000 Tweet يدوياً

## Slide 11
Event Detection and Monitoring in Social Media
التقييم المرجعي
المراحل المنجزة
الوصول إلى صحة 86% في مهمة فلترة الرسائل
تحليل مجموعة البيانات

## Slide 12
Event Detection and Monitoring in Social Media
Base Line Models
المراحل المنجزة

## Slide 13
Event Detection and Monitoring in Social Media
خطة المرحلة المتبقية
التركيز على مسألة كشف الأحداث ومقارنة المنهجيات تحديد منهجيتنا
تقييم وتحديد منهجية الاستدلال على الموقع
إتمام بقية خدمات النظام
إجراء اختبارات النظام اللازمة

## Slide 14
شكراً لإصغائكم!
Event Detection and Monitoring in Social Media

## Slide 15
Event Detection and Monitoring in Social Media
BERTopic

## Slide 16
Event Detection and Monitoring in Social Media
BERTopic